Agenda

**Betreft:** IM overleg

**Datum:** 19 juni 2017

**Voorzitter**: Klaartje Pompe

1. Mededelingen en agendapunten
   1. *CMIS*

HCO heeft een presentatie gegeven proof of concept CMIS toegang op het e-Depot, goed ontvangen gecommuniceerd dat het op deze manier kan er is nog uit te zoeken aan de kant van het NA hoe de CMIS toegang exact verleend wordt.

* 1. *Testtrajecten*

Partijen Heemstede & Bloemendaal, ODIJ, Recreatie NH, Provincie N-H, Gemeente Haarlem en omgevingsdient Ijmond vragen om testtraject e-Depot

* 1. *Vragen/verzoeken aan NA*

Calls afwijkende bestandsformaten t.b.v. preservering en DMS- e-Depot koppeling zijn ingebracht in Topdesk

* 1. *Kennisdeling*

Uitnodigingen faciliteren kennisdeling met systemen de deur uit, gesprekken over twee weken. Terugkoppeling in IM overleg

1. Status ingests in Preservica gedigitaliseerd materiaal (bijlage-toegelicht door Antoinet)

Situatie productieomgeving is dat naamgeving Preservica en door NHA gehanteerd worden wijken af op inventarisiniveau en collectie (ISIL komt bij het NA alleen terug in het bestand). Dit verschil is al eerder benoemd maar de implicaties hiervan zijn destijds niet benoemd. Controle op aanwezigheid collectie en inventarisnummer is niet mogelijk in de huidige situatie. Daarnaast zijn er lege metadata schema’s ge-ingest als sjabloon en is er born digital materiaal ge-igest als gedigitaliseerd materiaal. Ook zijn er dateringen verwerkt in bestandsnamen i.p.v. in MAIS-Flexis identificatie. Identificeren met GUIDS is geen alternatief, de GUIDS moeten uniek zijn in eigen context, dat is nu niet het geval. De benodigde aanpassingen zijn te tijdrovend (vele duizenden uren) om handmatig te doen. De (automatische) workflow waarmee het materiaal opnieuw ge-ingest kan worden is nog niet gereed. Voorstel is om alle foutief geingeste informatie uit het e-Depot te halen en het er opnieuw in te plaatsen wanneer de workflow SIP-loze scans gereed is, hierin kan per collectie ge-ingest worden.

Aandachtspunt hierbij is dat de workflow gedigitaliseerd materiaal ook echt af moet zijn en bevestigd door het NA als de uiteindelijke manier van werken.

2.1 Besluit voortgang: Er wordt besloten om alle foutief ge-ingeste informatie te verwijderen en pas te ingesten als er een complete, bevestigde workflow is.

1. Updates e-Depot overleggen

Architectuurcommissie EAD-METS, architectuurplaat born digital keten, strategische agenda Convent met stellingen. De strategische agenda zal Roomyla zelf met Hans Laagland presenteren tijdens het Convent van 23 juni.

1. ICT projecten

3.1 Conversie Memorix / Wie Was Wie / WorldCat

Geen bijzonderhden

3.2 CBS

Loopt, er is nu contact met de passenprinter

1. ICT dienstverlening

4.1 NA (Preservica/Actorenregister) - De Ree – Decos

Geen bijzonderheden

4.2 SET ICT

Aparte laptops/omgeving voor Linux applicaties wenselijk.

Mogeijk kan NHA een Sharepoint omgeving testen binnen het huidige servicepakket als onderdeel van Windows 10

1. Opdracht Bvolve IST-SOLL NHA

IST op Q4 als zoveel mogelijk elementen uit de NA dienstverlening af zijn in plaats van ook de tijdelijke situatie te modelleren. Roomyla stelt de platen op, Bvolve reviewt.

Drie platen voor de SOLL situatie met b.v. workflowtooling gekoppeld aan virtuele studiezaal en/of volledig digitaal werken. Hier ondersteunt Bvolve vanuit de ervaringen met gemeenten.

Bvolve komt met een offerte.

1. Lijst zaaktypen DECOS herzien

De lijst Zaaktypen DECOS wordt nog een keer nagelopen door de afdelingshoofden en evt. aangepast. Paula stuurt suggesties na.

1. Verslag vorig overleg

8.1 Vaststelling verslag van 15-05-2017 (bijlage)

1. Rondvraag en volgende vergadering