Verslag

**Betreft:** IM overleg

**Datum:** 04 september 2017

**Voorzitter**: Roomyla Choenni, verslag Ed Sewalt

1. Mededelingen en agendapunten

Bvolve komt nog met offerte voor een review

Offerte zoekfunctionaliteit harvesten CMIS , G-schijf, 1200 Mylex. E-depot

Geïntegreerde zoekfunctionaliteit : vooronderzoek. Rapportage

Maarten stelt voor dat de kosten ten laste van e-depotgelden komen. Je betaalt aan Mylex per te ontsluiten bron.

Sidecar: de bouw van de exporttool lukt nog niet. Centric is naar verluid bezig met de bouw van een exporttool voor meerdere dms-en. Contact met Centric loopt via de groep Digitaal Atelier. De Tool wordt eventueel opgenomen in het digitaal atelier.

1. Status ingest. Ligt stil in verband met het niet beschikbaar zijn van de Workflow gedigitaliseerd materiaal.
2. Roomyla heeft een gespreksronde met alle medewerkers gehouden over gebruik van de G-schijf. De Feedback heeft zij verwerkt. Over het algemeen is men blij met de G-schijf. Digitale stukken die voor het digitale archief bestemd zijn worden opgeslagen in Join. Herstructurering voor een betere matching met de bestanden in Join is gewenst. Insteek is een minder wijdvertakte mappenstructering. Als hoofdindeling zal de zaaktypelijst van Join aanhouden worden. Dit maakt vanuit het pad het leggen van directe links met decos/JOIN mogelijk. Opbouw tbv digitale archivering vraagt om een zaakgerichte aanpak volgens het documentairstructuurplan. Oskar vraagt of er nog zaaktypen toevoegd dienen te worden ? Klaartje stelt dat het een beredeneerd geheel is. Maarten brengt naar voren dat een aantal zaaktypen niet gebruikt wordt. Oskar kijkt naar zaaktypen. Roomyla en Ed gaan het geheel vorm geven.
3. Er is gekeken naar tijdelijke Alternatieven voor het ontbreken van toegang op het e-depot. De Stuurgroep zag 4 scenario’s. (4), Preservica als CBS, viel af. (3) Mais Ingest valt af omdat er nog teveel onduidelijkheden zijn. Geen inzicht in kosten. Rechtstreekse koppeling van data in het e-depot naar een webtoegang (1) , zoals het NA-voorbeeld van het archief van de Deltacommissaris is zoektechnisch een minder alternatief dan de beschikbare oplossing van Mylex (2). Deze oplossing zoekt, vindt en toont na indexering informatie uit het e-depot even rijk als op eigen website. Stylesheets gekoppeld aan de archieftoegang en geautoriseerde data kunnen beschikbaarheid brengen. Als het niet mag zou de “ELO-oplossing” een alternatief zijn. Informatie komt dan van een externe harde schijf. Toegang loopt dan via MDWS naar de website. Roomyla is contactpersoon. De Provincie Noord-Holland streeft er naar archiefmateriaal met een sidecar-structuur aan te leveren.
4. Er wordt in verschillende overlegvormen over e-depot gesproken. Onder andere de Architectuurcommissie heeft agendapunten op dit terrein. Ze stelt in ieder geval dat

Geborgd dient te worden dat de scantoegangen van de RHC’s binnen de infrastructuur NA-RHC’s voorlopig beschikbaar dienen te blijven. Er ontwikkelt zich op dit moment een duale oplossing digital born en gedigitaliseerd materiaal . Dit dient opgeschreven te worden in de beleidsstukken. Martijn Smeets brengt dit in. Er is vanuit het NA een “Proof of concept : een test van de keten digitaal born met het archief van de deltacommissaris. De vraag is of er ook getest wordt met materiaal komende vanuit de RHC’s, zoals het archief van de Provincie Noord-Holland. De commissie constateert dat er op het terrein van digiconservering onder andere ervaringen zijn in Drenthe. Een Afspraak met het Drents archief is een idee. Assen is bijvoorbeeld bezig met videotulen. Bij een Visie op nadere toegankelijkheid zijn Nico en Robert betrokken. Namens het NHA zijn Klaartje en Oskar bij het IMO vertegenwoordigd. Er wordt gekeken wat de toekomst van het IMO is. Hoe houdbaar is de huidige overlegstructuur op basis van de uit te bouwen governancestructuur ?

1. ICT-gerelateerde projecten.

(6.1) Memorix: Conversie van de metadata van het beeldmateriaal is afgerond. De Metadata is opgenomen in Mais Flexis. Harvesten van Picturae van bijbehorende beeldbestanden van de NAS NHA kan technisch geregeld. Er is door SET aan Picturae gevraagd wat ze technisch aan faciliteiten nodig hebben om te kunnen harvesten. Contact Ed/SET – Picturae (Thomas van Maaren)

(6.2) “Wie was Wie”: Lag offerte van Herman (euro 17000) Herman had NA financiering gevraagd, maar het budget is verdampt bij het NA. De offerte wordt aangehouden tot volgend jaar.

(6.3) Initiatief richting OCLC inzake aansluiting bij Worldcat. In hoeverre is het werken met de GGC te combineren met ontsluiting via Mais Flexis. De Bijzondere collecties van de oude boekerij zijn opgenomen in de GGC. Na overname en opname van de collecties in Mais Flexis is de verbinding met deze catalogisering doorgesneden. Er lopen offerte-aanvragen richting OCLC en er is overleg met bibliotheek Zuid-Kennemerland. Vraagt is of de bibliotheek t.a.v. deze bibliotheekcollecties akkoord gaat dat de vermelding op naam van het NHA komt. Verandering vloeit voort uit verandering van het beheer en de financiering met bekomende Licentiekosten.

(6.2) Testtraject insluiting CBS NHA binnen infrastructuur NA loopt al geruime tijd en vordert, met name door verbindingsissue’s in de keten, traag. Zie mail Ed aan Klaartje.

1. (7.1) Weinig ontwikkeling in de beschikbaarstelling van de workflows Preservica Vertraging vanwege het nog niet af zijn van een bruikbaar, volledig metadataschema dat daarnaast ook nog eens recht doet aan de vereiste sidecar-structurering . Wel ontwikkeling inzake opname van het actorenregister NHA in het door het NA ontwikkelde, los van het CBS staande, Actorenregister. NHA is sterke koploper, hetgeen volgens NA wel een feestje waard is.

(7.2) Storage van het NHA inmiddels door SET ICT vervangen door de meest geavanceerde HP-storage. VM-ware updates zijn uitgevoerd. VHIC-tool geïnstalleerd. Mark Rijpkema van VHIC begeleidt de medewerkers NHA bij gebruik van de Tool.

ACTIEPUNT: Zaaktypenlijst wordt per afdeling opnieuw bekeken en waar nodig aangepast.