|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **2018-03-13**  **Projectoverzicht/verslag IM-overleg Noord-Hollands Archief** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **BV/Alg** | | **Maarten Brock, Ed Sewalt (sec)** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **AC** | | **Oskar Brandenburg, Antoinet Nijssen, Roomyla Choenni (vz)** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **Publiek** | | **Klaartje Pompe, Antoinet Nijssen** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| On Hold | |  | | GO |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 1.0 |  | | Mededelingen:  Er staat materiaal van de Provincie in het e-depot welke beschikbaar gesteld kan worden via Mylex. De opmaak voor de openbare website is inmiddels ook klaar. Er is e-depotoverleg met Velsen en met hen is getest. In dit project wordt gekeken naar extra velden met geo-informatie.  De planning voor een opname staat voor de zomer. Opname hangt af van de issues waar we tegenaan gaan lopen. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 2.0 | **MYLEX** | | Er is inmiddels toegang tot de emailpostbussen, de mappen op de G-schijf en Decos. Qua Rechten dient i. C-Content en SET nog te finetunen. De koppeling werkt al wel, maar rechten dienen aan gepast.De E-depotkoppeling is af. Roomyla mailt de link. Dit is een Mijlpaal. Met communicatie wordt de presentatie afgestemd. Mylex vroeg of we op hun website willen staan. Oscar: het IMO wil een presentatie in april.  Er is ook een presentatie voor de architectuurcommissie geweest. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 3.0 | **Veiligheid** | | Factor50 heeft gekeken naar het voldoen aan de AVG. Er zijn producten uit gekomen.  Registers. Hebben een Top 8 gevraagd van Factor50. Klaartje: met publiek zijn weer ook mee bezig. We organiseren een sessie. Factor50 maakt offerte. Publiek krijgt vragen vanuit  gemeente. Een vraag leeft ook wat moet er Offline gehaald worden. Opgemerkt wordt dat er geen documenten in lettertype Netto naar buiten mogen, anders kan het niet gelezen.  Daarom in pdf. Het document ligt nu ter review bij de IM-leden. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 4.0 | **Isilcode** | | Wordt uitgezocht. We wachten op het voorstel/advies vanuit De Ree. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 139 | 4.2 | **CBS NA** | | Ed neemt contact op met Annemieke Sindorf. Punt overgang naar Collectiebeheersysteem centraal komt niet voor op de agenda IMO. Ed zoekt contact met Annemieke. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 139 | 4.2 | **CBS NA** | | Idem | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 4.3 | **Beeld** | | Alexander is nu trekker. Projectgroepje gaat zich bezig houden met het omzetten van beeldmateriaal. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| OH | 4.4 | **Genealog** | | Offerte is aangepast. Klaartje heeft offerte doorgestuurd. Data uit Wie Was Wie naar Mais. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| OH | 4.5 | **Worldcat** | | Opdracht moet verduidelijkt. OCLC is bezig met offerte. Alleen voor oude boekerij. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 5.2 | **SET** | | Zie Aandachtpuntenlijst Google chrome. Training IBabs | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 5.1 | **NA** | | NA Preservica/Actorenregister | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 154 | 5.2 | **Mais Flexis** | | MF, Decos  Er is een Issue geweest met Decos. Data was niet meer te vinden. Gebruikers waren niet meer te vinden.  Opslaan werkte niet goed. Roomyla heeft contact gehad. De Projectleider heeft toegezegd langs te komen.  Helen en Marcel zijn naar een cursus Mais Flexis beheer geweest. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 7.0 |  | | Verslag van 29 januari wordt vastgesteld | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 8.0 |  | | Volgende vergadering 9 april 2018 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |