|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **2018-04-09**  **Projectoverzicht/verslag IM-overleg Noord-Hollands Archief** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **BV/Alg** | | **Maarten Brock, Ed Sewalt (sec)** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **AC** | | **Oskar Brandenburg, Antoinet Nijssen, Roomyla Choenni (vz)** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **Publiek** | | **Klaartje Pompe, Antoinet Nijssen** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| On Hold | |  | | GO | = Goed te keuren door management Noord-Hollands Archief | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 1.0 |  | | Mededelingen:  Er is vanochtend Accountoverleg NA-NHA geweest. Hierin is het idee van Antoinet meegenomen om ook hybride archief te ontsluiten via de Mylex workbench. Een link kan er voor zorgen dat duidelijk wordt  dat een archief zowel uit fysieke als digitale archiefstukken bestaan Het Na zal met een reactie komen. Gelderland heeft in Mais Flexis al een archiefeenheidssoort voor hybride laten toevoegen. Het gebruik  van CMIS staat inmiddels door het NHA-mylexgebruik ook op het vizier Nationaal Archief.. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 2.0 | **MYLEX** | | Oplevering nadert: Er is alleen nog de indexering van drie emailpostbussen niet meegekomen. Het werk van Ronald de Zanger van C-Content moet komende periode overgenomen worden. Deze week gaat een mail naar iedereen voor het benaderen van de Mylexzoekpagina via de browser. 23 april is er een presentatie in “Koffie met verhaal”. 26 april is er een inloopspreekuur met uitleg van Ronald de Zanger. Roomyla geeft 18 april een presentatie in het IMO. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 3.0 | **Veiligheid** | | Input van Klaartje betreffende specificering van een aantal privacy gerichte artikelen is verwerkt. In het Informatiebeveiligingsplan. Na textuele aanpassing door Maarten kan dit plan in het MT gebracht worden ter fiatering. Oscar wenst nog nader uitgelegd wat een ISMS, onderdeel van  dit plan, is. Gekozen is de bijbehorende rollen uit het plan te laten omdat de taken van functionarissen elkaar kunnen overlopen. We onderscheiden een CISO, een Functionaris gegevensbescherming en mogelijk een TISO (technische variant van de CISO)  De aangepaste versie van het Informatiebeveiligingsplan wordt aan Paula aangeleverd ter agendering voor het managementoverleg. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 4.0 | **Isilcode** | | Inzake een heraanpassing van de naamgeving van de bestanden op de NAS ligt er een  aanvulling van DE Ree op het voorstel van Ed en Antoinet. Gekozen wordt variant twee waarbij op collectieniveau en inventarisniveau alleen nog de codes en inventarisnrs vermeld worden en niet meer  de volledige Isilstring. Op bestandsniveau zal wel de volledige Isilstring gehandhaafd blijven. Ed vraagt  bij de Ree offerte aan voor een eenmalige (post)herkoppelingsactie na bestandsnaamwijziging van de | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 139 | 4.2 | **CBS NA** | | Roomyla en Ed hebben een gesprek gehad met Annemieke Sindorf. Annemieke is Michael Brekelmans  als projectleider CBS naar NA opgevolgd. Drie mogelijkheden zijn onderscheiden en besproken om :   1. Alle data NHA naar NA. Gezien de IST-werkprocessen NHA niet realistisch. 2. Alle efforts van NA en De Ree bundelen om de keten digital born e-depot-CBS sluitend te maken.   Het NHA wacht tot de keten digital born goed werkt en gaat ondertussen verder met tijdelijke oplossingen.   1. Scheiding van “zuilen” gedigitaliseerd en “digital born”. De workflow verwerking gedigitaliseerd heeft echter een lage prioriteit bij het NA.   De op korter termijn realistische keuze is optie 2 waarbij het CBS in de omgeving van het RHC blijft. De keuze heeft wel gevolgen voor uitrol van de digikoppeling. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 139 | 4.2 | **CBS NA** | | Zie boven. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 4.3 | **Beeld** | | Klaartje: Mart heeft contact met De Ree en Picturae gehad over een oplossing voor het ophalen van beeldobjecten van de NAS NHA. Ed heeft inmiddels hierover contact met Thomasvan Maaren en heeft  SET verzocht Picturae (beveiligd) toegang te geven tot de submap van de Nas waqar de beeldcollecties staan. SET onderzoekt nog de risico’s van het toegang geven van een externe partij tot grote bestanden. Alexander de Bruin start binnenkort met een werkgroepje om de rest van de beeldbestanden op de NAS juist te identificeren. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 4.4 | **Genealog** | | Opdracht is gegeven aan De Ree om de Metadata uit Wie Was Wie naar Mais Flexis te migreren. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| OH | 4.5 | **Worldcat** | | OCLC is gevraagd waarom het bieden van een oplossing langer duurt. OCLC denkt na over een  Alternatief voor de GGC welke volgens hen niet end of live is. (volgens NA en KB wel)  Er komt uiterlijk volgende week een offerte of OCLC. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 5.2 | **SET** | | Zie Aandachtpuntenlijst | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 5.1 | **NA** | | NA Preservica/Actorenregister. Bestandsnaamgeving staat op agenda gebruikersoverleg e-depot. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 154 | 5.2 | **Mais Flexis** | | Authorisatie-issue Mylex-Decos is inmiddels opgelost. De Accountmanager Decos heeft een afspraak met Roomyla afgezegd. Er is bij het NHA twijfel over de services Decos. De offiepluggin van Decos zorgt er bij verschillende NHA-gebruikers voor dat Outlook afgesloten wordt en direct opstart.  Klaartje meldt dat MT-leden behoefte hebben aan bepaalde rapportages in mais Flexis. Er is de wens de functioneel beheerders te instrueren hoe rapportages te draaien en eventueel zelf in te richten. Maarten; wil bijvoorbeeld graag weten hoe vaak iets wordt aangevraagd. Rapportages staan op de site van de Ree en kunnen vandaaruit “geknipt en geplakt” naar rapportagesfunctie.  Roomyla en Antoinet maken een vervolgafspraak met Helen en Marcel hierover. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 7.0 |  | | Er is behoefte aan een duidelijker Contractenbeheer. Een mogelijkheid tot beheer zit in Join in een apart contractenboek. Het is de bedoeling contracten aan dit contractenboek toe te voegen wanneer je ze tegenkomt. Roomyla wil de Mylexcontracten nog in contractenboek zetten. Er gaat nagedacht worden over het praktisch nut van een apart contractenboek in Join: Een contract is een belangrijk document  Binnen de zaak waarvoor/waarover een contract afgesloten wordt. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 8.0 |  | | Vaststelling verslag. Dit punt is minder van belang doordat we vanaf nu met dit projectoverzicht willen gaan werken. De leden van het IM-overleg ervaren deze manier van overleg en informatie-delen als  beter werkbaar dan voorheen. v | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 9.0 |  | | Volgende vergadering 14 mei 2018 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |