|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Aandachtpuntenlijst ICT-facilitering NHA-SET week vanaf 2018\_07\_04** | | | |
| 42 |  | Roadmap | Roadmap ICT-facilitering NHA | |
| 151 |  | Sharepoint | Beschikbaarstellen testomgeving in cloudversie. Ed heeft SLB gebeld. Voorstel om samen met SET een  Verzoek aan SLB op te stellen. | |
| 153 |  | NA-NHA | Inrichting berichtenverkeer (ESB en certificaten ?) tbv uitwisseling data en metadata tussen  nfrastructuur Nationaal Archief en Noord-Hollands Archief (MF –Preservica)  Omgeving ingericht door SET ICT. Er is contact met Digitentity, de beheerder van de  Overheidscertificaten. Face-to-face contact in Den haag geweest. Nu nog verzoek van Digidentity  Kopie achterkant rijbewijs Lieuwe en contact met webbeheer. | |
| 154 |  | Mais Flexis | Mais Flexis 9, module beschrijven, is opgeleverd. Nog even niet de objecten koppelen tot de  Norm voor structurering van beeldmateriaal duidelijk is. zie punt 164 | |
| 157 |  | VMware | Thinclients worden van een firmware-update voorzien. Erik rondt 5 clients in de buffer af. | |
| 158 |  | Laptops | Updaten lokale omgevingen laptops van Windows 8 naar Windows 10. Gedaan configuratie’s van  Nog te doen: Stinie. | |
| 161 |  | Performance | Onderzoek op afstand van Alexander van der G en Alexander de B brengt de conclusie dat matige performance op de locatie KHW niet aan het NHA platform te relateren is, maar wellicht toch  binnen de programmatuur van Mais Flexis gezocht dient te worden. Alexander van der Griendt heeft  contact hierover met technici van De Ree.  Daarnaast infra-onderzoek door SET over algehele performance KHW. | |
| 164 |  | Google Chrome | Uitrol van veilige versie van Google Chrome vanwege ondersteuning Mais Flexis 9 | |
| 162 |  | Telefonie | Set Telecom: call aansluiten telefoon lift Js op VOIP-systeem. | |
| 165 |  | Users-MF | Nieuw accountoverzicht per persoon conform AVG. Zie excel. Nieuwe MF-users aanmaken, juiste  Modules toekennen en rollen aanpassen. Na test groepsaccounts als “aanvrager”, “hoofd studiezaal”  e.a. in overleg uitfaseren. In overleg Ed kijken of afgesloten MF-accounts verwijderd kunnen worden.  Voorbeeld ter personificeren accounts NHA\_BHOEFMAN (Bianca Hoefman) kan onder haar eigen account wel in De module beschrijven (boom.bat) maar niet in bezoekersregistratie (onder module Uitlenen)  De modules welke Bianca nodig heeft, gelden ook voor het gros van de andere standaard interne  users (hoofden en assistenten studiezaal, receptionisten) zie  [2018-06-20\_Gebruikers en gebruikersgroepen NHA.xlsx](2018-06-20_Gebruikers%20en%20gebruikersgroepen%20NHA.xlsx) | |
| 166 |  | Multifunctionals | Ricoh vervangt de 4 bestaande MFP’s door 3 nieuwe exemplaren (MFP op eerste vide met  betaalmodule wordt uitgefaseerd) SET bereidt het aansluiten op het netwerk voor. Alexander heeft verzoek van SET richting RICOH om specs gedaan. | |
| 163 |  | De Ree | Aanpassing mapnamen NAS 1.6 miljoen scans. NHA/SET aanpassen, De Ree herkoppelen.  Offerte Gerhard Hijzeler van De Ree geleverd. NHA wil aparte trajecten en offertes  01 en 04-bestanden. Eerst 01, dan, na herstructurering, 04 | |
| 164 |  | Herstruc NAS | NAS nu 6 virtuele storage’s 01 t/m 06. Bedoeling dat gefaseerd, rekening houdend met belasting voor de backup, wordt toegewerkt naar uniforme Herstructurering (N: root (mapcollectienr) submap (invent/dossiernr) geidentificeerde objecten Volgens getrapte Isilstring vb NL-HlmNHA\_1573\_14\_001. Dit wordt dan een “spiegel” van hoe de Paden aan de beschikbaarstellingskant (bij MDWS van de Ree)  staan. Uitgangspunt is hernoemen/nummeren van de objecten binnen de bestaande storages. | |
| 139 |  | CBS bij NA | Definitief afgeblazen bij Rijksbesluit Minister. | |
|  | Betekenis kleuren | |  | |
|  | P | | Project | |
|  | 2e prioriteit voor SET | | Erik, Alexander en Helpdesk. | |
|  | Acties of NHA | | Maarten, Ed of Roomyla | |
|  | Actie of communicatie derden | | Derde bedrijven of personen | |
|  | 1e prioriteit voor SET | | Erik en Alexander | |
|  | On hold | | Eerst Acties/oplossingen Nationaal Archief samen met De Ree van hetgeen in rood staat | |
|  |  | | Wensen op langere termijn |  |
|  |  | |  |  |