|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **2018-10-04**  **Projectoverzicht/verslag IM-overleg Noord-Hollands Archief** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **BV/Alg** | | **Maarten Brock, Ed Sewalt (sec)** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **AC** | | **Patrick Vlegels, Antoinet Nijssen, Roomyla Choenni (vz)** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **Publiek** | | **Klaartje Pompe** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| On Hold | |  | | GO | = Goed te keuren door management Noord-Hollands Archief | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 1.0 |  | | Mededelingen:  Klaartje is naar het overleg scanstraat. Zie 8.0 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 2.0 | **MYLEX** | | Er is overleg geweest tussen het NA en het NHA. Na 15 oktober is Diana Theunissen weer terug. Vraag aan het NA is of de bezwaren tegen de inzet van CMIS weggenomen kunnen worden. NHA gaat voorlopig op dezelfde voet verder. Het NHA neemt niet deel aan trance 3. Er komt ook geen  presentatie bij het convent van oktober 2018. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 3.0 | **Veiligheid** | | De persoonlijke Mais Flexis Accounts van iedere NHA-user zijn operationeel. Het onderzoek naar de bezoekersregistratie dient nog afgerond. Er zullen zeker 3 velden uit moeten : BSN, Man/vrouw en geboortedatum .Roomyla neemt contact op met de FG: Tanja. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 4.0 | **Isilcode** | | De tenant NHA bij het NA kan niet leeggetrokken of aangepast worden. Q1 2019 is pas een workflow klaar om dit wellicht wel te doen. Klaartje wil een issuelog van zaken die spelen met het NA. Dit zal Worden vormgegeven. Tevens zullen we strakker onderling de afspraken richting het NA afstemmen.  De isilcode’s binnen het onderdeel archieven en schriftcollecties (Project I richting De Ree) zijn  inmiddels door Harco en Ed aangepast. Zie [N:\01\_Archieven en schriftcollecties](file:///N:\01_Archieven%20en%20schriftcollecties) Inmiddels begint project II (aanpassen isilcodes beeldcollecties) zie 4.3 op gang te komen. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 139 | 4.2 | **CBS NA** | | Zie 2.0 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 139 | 4.2 | **CBS NA** | | Zie 2.0 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 4.3 | **Beeld** | | 20 september was er een intern overleg met Gerhard Hijzeler van De Ree Archiefsystemen. In de ochtend werden issue’s betreffende het optuigen van de scanstraat en het opschalen van het scanverwerken besproken. In de middag werd met medewerkers van de atlas de herstructurering van de bestandsnaamgeving en het verdere beschikbaarstellingsproces besproken. Herstructurering en verplaatsing vanuit [N:\04\_Beeldcollecties\01\_Beeldcollecties\_&\_beelden\_in\_archief\_en\_schriftcollecties](file:///N:\04_Beeldcollecties\01_Beeldcollecties_&_beelden_in_archief_en_schriftcollecties) naar een verzameldeel van de NAS is gestart met het aanpakken van een van de Kennemer atlas (collectie 1100) | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| OH | 4.4 | **Genealog** | | Geen bericht | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| OH | 4.5 | **Worldcat** | | Deze maand weten wat de KB gaat doen.Daarna gaat het NAH de strategie bepalen. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 4.6 | **Delpher** | | Besluit om op twee plekken aan te bieden. Strookt niet met MARA. In beleidsplan wordt opgenomen wanneer we afwijken van de MARA. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 4.7 | **Hybride A.** | | Er is een plan van aanpak. Er is een stuk van de groep particuliere archieven. Mieke: oplossing gezamenlijk. Stinie: twee documenten naast elkaar leggen. Wie wordt projectleider ? Patrick: Haarlem wil meedoen. Gemeenten zitten er mee dat ze willen overbrengen. Roomyla; Mirjam zou starten met de inventarisatie. Nieuwe functionaris adviseur zou deze rol op kunnen pakken. Raamwerk en uitwerking zou elkaar mooi aan kunnen vullen. Roomyla maakt een analyse waar op geschoten kan worden. 30 oktober wordt het stuk besproken met Stinie en Tanja erbij. Heemstede en Beverwijk willen graag meedoen. Patrick: keuze kleine of grote gemeente ? Heemstede of Bloemendaal. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 5.2 | **SET** | | Zie Aandachtpuntenlijst | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 5.1 | **NA** | | NA Preservica/Actorenregister. Test Haarlemmerliede Warc. Lukt niet om het bestand in Preservivca te krijgen. Advies naar Haarlemmerliede: ga maar naar archiefweb. BHIC heeft gezien dat videotulen wel  in Preservica kunnen, maar de bestanden in de Warc worden niet gepreserveerd. Het NHA is gevraagd om weer commentaar te geven op het metadatamodel. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 5.2 | **Decos\**  **Mais Flexis** | | Applicatiebeheer wordt opnieuw vorm gegeven. Er komt meer effort op het gebruik van MF 9.  Mirjam is weg. Iemand anders moet die rol op zich nemen. Ed heeft enige tijd geleden een analyse gemaakt van de zaaktypen in Decos en mogelijkheden tot vereenvoudiging. Hij zal dit document verspreiden. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 7.0 | **InfoBeheer/AVG** | | Verwerkingsovereenkomsten worden beheerd door de FG: Tanya. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 8.0 | **Scanstraat** | | Nadruk op uitbreiding van Storage om de groei op te vangen (60 TB) Offerte van SET komt op korte termijn. Vormgeving scanstraat: Zie neerslag projectgroep | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 9.0 |  | | Volgende vergadering 5 november 2018 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |