Agenda IM-overleg 2020-01-27

Aanwezig: Patrick, Klaartje, Maarten B., Ed, Maarten Z., Valentina, Roomyla, Nick (bij punt 5) en Antoinet (bij punt 1).

Voorzitter: Maarten Zeinstra

Secretaris: Valentina Infanti

# Meegeleverde stukken

* Memo voortgang onderzoek CMS
* Zaaktypen problematiek
* Memo – Impact en structurering (beperken) gebruik door derden
* Architectuurblad rechten MARA
* Aandachtspunten ICT

# Actielijst vorig overleg

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Onderwerp | Actie | Wie | Status |
| Informatieveiligheidsbeleid | Navragen bij Tanja of het beleid toch geüpdatet moet worden en het beleidsplan updaten waar nodig en taalkundig reviseren | Maarten Z. | Afgerond |
| Overeenkomsten | Analyse maken van de drie overeenkomsten die nu in gebruik zijn | Maarten Z. | On hold |
| CMS | Onderzoek naar een klantcontactsysteem | Valentina | Lopend |
| Persistent Identifiers | Maarten Z. gaat kijken naar de problemen in de transitie van maior naar MAIS en naar de objecten zonder GUID, en komt met een advies over het voorstel van De Ree | Maarten Z. | On hold |
| WorldCat |  | Maarten Z. | Lopend |
| Transitie beeldbank |  | Maarten Z. | Lopend |
| Notitie rechteninfrastructuur | Vragen en opmerking over de notitie naar Maarten Z. mailen | iedereen | Lopend |
| Escrowregeling De Ree |  | Maarten Z. | Afgerond |
| NAS | Controle ruimte gebruik NAS en pre-NAS | Ed | Lopend |
| Notitie Wikipedia | Schrijven notitie impact openen archief t.b.v. Wikipedia | Maarten Z. | Afgerond |
| Standaard templates Office pakket | Opstellen plan van aanpak standaard templates | Maarten Z. | Lopend |
| ISMS rapportage | Procedure evalueren en ISMS rapportage van Q1 2020 maken | Ed en Maarten Z. | Lopend |
| Verbinding Jansst.-scanst. | Ed neemt contact op met Antoinet om de verbinding te bespreken | Ed | Lopend |
| Opruiming G-Schijf | Uitvoeren stap 1: Maarten Z. en Nick gaan langs de afdelingshoofden voor beschrijving van de zaaktypen | Maarten Z. | On Hold |
| Opruiming G-schijf | Uitvoeren stap 2: contact opnemen met SET ICT voor de Z-schijf | Ed | On Hold |
| Opruiming G-Schijf | Maarten Z. en Valentina uitnodigen voor afdelingsoverleggen | Afdelingshoofden | On Hold |
| Aanpassing licentie – licentie metadata | Maarten Z. gaat dit verder oppakken | Maarten Z. | Lopend |
| Opslag NAS | Ed gaat de situatie inventariseren en mensen vragen om veel datagebruik tijdig te melden | Ed |  |

# Agenda

## 1. Transitie Beeldbank

De transitie van de beeldbank vlot langzaam. De Ree is op de hoogte gesteld van de juiste match tussen records en hun oorspronkelijke identificatienummers (hun handles). We hebben inmiddels ook een spreadsheet kunnen aanleggen met daarin een koppeling tussen bestanden op de NAS en deze records.

Daarnaast is begonnen aan een mapping tussen de AETs in MAIS tbv een structurele uitlevering van deze objecten naar de beeldbank.

## 2. Transitie Worldcat

De transitie naar Worldcat laat zich wachten op een export van de STCN. Hiervoor is een import voorbereid van ~5.000 vervaardigers. Deze zou handmatig ontdubbeld moeten worden omdat wij een intern onderscheid maken tussen de naam van een vervaardiger en zijn alternatieve namen. Uit controle bleek dat deze import die voorbereid incompleet was. We zijn terug naar de KB gegaan voor een verbeterd export en deze moet nu nog getransformeerd worden naar een import in MAIS.

## 3. Planning storage NAS

Er moet een gestructureerd onderzoek naar de het gebruik van opslag op de NAS plaatsvinden, inclusief planning hoe deze er in de toekomst uit gaat zien. Vraag is bij wie deze taak belegd gaat worden en welke componenten het onderzoek gaat hebben.

## 4. CMS onderzoek

## Er is een memo geschreven over de voortgang van het CMS onderzoek. In deze memo worden de eerste bevindingen gepresenteerd en wordt een voorstel gedaan voor het vervolg van het onderzoek. De memo is toegevoegd aan de documentatie voor dit overleg

## 5. Rechteninfrastructuur

Voor jullie ligt een notitie voor het aanleggen van een rechteninfrastructuur die van deze tijd is. Deze notitie is een verzameling van de vragen over nieuwe viewers voor de studiezaal, impact van open archieven en belang van rechten beschrijven. Graag hoor ik jullie advies of deze naar het MT kan. Zie bijgeleverde stukken.

6. Zaaktypen (NIEUW)

Nick en MaartenZ kwamen bij het project opschonen g-schijf erachter dat de huidige mapping van selectielijst op zaaktypen niet in orde is. Zie bijgeleverde stukken Graag zien we jullie advies over dit onderwerp.

7. Indeling van de informatie voor zorgdragers op de website

Dit naar aanleiding van brainstorms over verbetering van de huidige informatie onder het kopje ‘e-Depot’ in de bovenste balk van de website.

Hierbij betrekken we webmaster Robert ook graag.